实习生6个月工作计划

- 参与模块化可重构机器人系统，开发一种同构型机器人模块，实现对三小球切口拼接摩擦耦合的特殊机械机构，从而实现准确的空间姿态控制与上位机的稳定通讯。

第1个月：5月1日~6月1日

工作内容

- 配置主控MCU的基础外设功能。

- 与结构设计伙伴商议电机的尺寸，确保他设计的支架能提供舵机支撑。

3.  实现3路 PWM 信号输出，能够分别控制三个电机转动。

第2个月：6月1日~7月1日

工作内容

- 编写串口驱动采用DMA+中断的模式与上位机通讯。

- 定义一套简单的通信协议，通过串口可以实现与上位机稳定通讯。

- 在上位机中输入指令，通过解析后MCU直接控制舵机转到对应角度。

第3个月：7月1日~8月1日

工作内容

- 将电路安装进 3D 打印的球体结构中，测试在物理啮合状态下，电机是否带得动核心球。

- 确认球体结构旋转极限，在控制中编写限位程序,防止破坏结构。

- 观察球体结构转动时的打滑或空转情况，在底层代码中调试初始角度偏差。

第4个月：8月1日~9月1日

工作内容

- 编写电机控制算法，将突跳角度分解成连续角度，实现电机的平滑运动。

- 增加单片机向上位机反馈的功能，上位机可以读取各个电机的运行状态。

- 带动核心球连续旋转的情况下，监测电机发热情况及供电电压是否稳定。

第5个月：9月1日~10月1日

工作内容

- 增加自动丢弃受干扰的乱码包，增加电机超时保护。

- 开启MCU内部看门狗,防止程序意外跑飞。

- 将电机底层控制封装成函数接口，方便后续更换更高性能电机。

第6个月：10月1日~11月1日

工作内容

- 编写电机控制和通讯控制说明，确保他人也能通过上位机实现控制。

- 配合结构同学演示球体的全姿态旋转，记录响应延迟。

- 整理所有源代码、电路接线图及调试笔记。拍摄演示视频。